附件1:

安徽省建设工程施工项目部关键岗位人员配备标准

| 序号 | 工程类别 |  | 规模 | 总人次 | 项目经理 | 技术负责人 | 施工员 | 质量员 | 安全员 | 资料员 |  | 取样员 （可兼任） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑工程 、 装修工程 |  | 建筑面积≤1万㎡以下 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.取样员可以兼任，但应具有相应资格。 2.工程面积在3000㎡以下，配置1名项目经理、1名施工员或质量员、1名安全员。 3.建筑面积在10万㎡以上的工程，每增加5万㎡，施工员、质量员应各增加1人。 |
|  |  |  | 1万㎡＜建筑面积≤5万㎡ | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 5万㎡＜建筑面积≤10万㎡ | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  |
| 序号 | 工程类别 | 规模 |  | 总人次 | 项目经理 | 技术负责人 | 施工员 | 质量员 | 安全员 | 资料员 | 取样员 （可兼任） |  | 备注 |
| 2 | 市政基础设施工程 、 设备安装工程 | 工程造价≤5000万 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.取样员可以兼任，但应具有相应资格。 2.工程造价在500万以下，配置1名项目经理、1名施工员或质量员、1名安全员。 3.工程造价在1.5亿以上的工程，每增加5000万，施工员、质量员、各增加1人。 |
|  |  | 5000万＜工程造价≤1亿 |  | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1亿＜工程造价≤1.5亿 |  | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |

注：此标准为最低配置标准。